# ÉPICA 1 — SV-01: Gestión de Estimaciones

| HU-01 · SV-01 · Gestión de Estimaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como superintendente, quiero registrar una nueva estimación para capturar los trabajos realizados en el periodo y enviarla para revisión. |  |
| Rol | Superintendente |
| Descripción |  |
| - Al crear una estimación, el sistema la guarda con estado Borrador, permitiendo editarla antes de enviarla. - La estimación toma del contrato los datos de carátula: número de contrato, contratista y periodo. - El superintendente captura el resumen de cantidades ejecutadas por concepto (clave, descripción, unidad, cantidad, PU e importe). - El superintendente puede adjuntar generadores de obra, memorias de cálculo y documentos soporte. - El sistema muestra el monto estimado acumulado y el saldo pendiente del contrato. - Al enviar, el sistema cambia el estado de la estimación a Enviada. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | Al crear una estimación, el sistema le asigna un número correlativo y queda en estado Borrador. |
| CA-02 | Mientras está en Borrador, la estimación puede editarse libremente. |
| CA-03 | El sistema muestra el monto contratado, el monto estimado acumulado y el saldo pendiente. |
| CA-04 | Al enviar la estimación, su estado cambia a Enviada y deja de ser editable por el contratista. |
| CA-05 | El sistema registra la fecha y el usuario que envió la estimación. |

| HU-02 · SV-01 · Gestión de Estimaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como superintendente, quiero importar notas de bitácora relacionadas y vincularlas a la estimación, para que sirvan como soporte documental. |  |
| Rol | Superintendente |
| Descripción |  |
| - Dentro de la estimación, el superintendente busca notas de la bitácora del contrato. - La búsqueda permite filtrar por asunto/tipo, fecha y actor. - El superintendente selecciona una o varias notas y las importa a la estimación. - Las notas importadas quedan visibles dentro de la estimación como soporte documental. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | La búsqueda de notas permite filtrar por asunto/tipo, fecha y actor. |
| CA-02 | Es posible seleccionar varias notas y vincularlas en una sola acción. |
| CA-03 | Las notas vinculadas son visibles dentro de la estimación, con su folio y asunto. |

| HU-03 · SV-01 · Gestión de Estimaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como supervisor externo, quiero revisar una estimación recibida y registrar observaciones, sin modificar el documento del contratista. |  |
| Rol | Supervisor Externo |
| Descripción |  |
| - Al abrir una estimación enviada, el supervisor visualiza carátula, generadores, notas vinculadas y documentos soporte. - El supervisor puede registrar observaciones sobre la estimación. - El documento original del contratista no puede modificarse durante la revisión; solo se agregan observaciones. - Al concluir la revisión, el supervisor cambia el estado de la estimación a Observada o Aprobada. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El supervisor puede registrar una o varias observaciones sobre la estimación. |
| CA-02 | El documento original (carátula, generadores, conceptos) no es editable por el supervisor. |
| CA-03 | Al cambiar el estado a Observada, las observaciones quedan visibles para el contratista. |
| CA-04 | Al cambiar el estado a Aprobada, el sistema registra fecha y usuario del cambio. |

| HU-04 · SV-01 · Gestión de Estimaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente de obra, quiero aprobar o rechazar una estimación tras su revisión técnica. |  |
| Rol | Residencia de Obra |
| Descripción |  |
| - El residente visualiza la estimación junto con las observaciones de supervisión. - El residente cambia el estado a Aprobada o Rechazada. - Si rechaza, el residente registra el motivo del rechazo. - Al aprobar, el sistema actualiza el monto estimado acumulado del contrato. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El residente puede cambiar el estado de la estimación a Aprobada o Rechazada. |
| CA-02 | Si el estado es Rechazada, el sistema exige un motivo antes de confirmar. |
| CA-03 | Al aprobar, el monto acumulado del contrato se actualiza. |
| CA-04 | El sistema registra fecha y usuario de cada cambio de estado. |

| HU-05 · SV-01 · Gestión de Estimaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como Área Financiera, quiero registrar el pago de una estimación aprobada. |  |
| Rol | Área Financiera |
| Descripción |  |
| - El Área Financiera visualiza las estimaciones aprobadas pendientes de pago. - Al registrar el pago, captura fecha de pago, referencia bancaria y monto pagado. - Al confirmar, el sistema cambia el estado de la estimación a Pagada. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | Solo pueden pagarse estimaciones en estado Aprobada. |
| CA-02 | El registro de pago requiere fecha, referencia bancaria y monto. |
| CA-03 | Al confirmar el pago, el estado cambia a Pagada. |

| HU-06 · SV-01 · Gestión de Estimaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como cualquier usuario con acceso al contrato, quiero consultar el historial de cambios de una estimación. |  |
| Rol | Todos los roles del contrato |
| Descripción |  |
| - El sistema guarda un historial de cambios de estado de la estimación. - Cada cambio registra fecha, usuario y estado anterior/nuevo. - El historial es de solo lectura. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El historial lista todos los cambios de estado en orden cronológico. |
| CA-02 | Cada registro muestra estado anterior, estado nuevo, fecha y usuario. |
| CA-03 | El historial es visible para todos los roles con acceso al contrato. |

# ÉPICA 2 — SV-02: Control de Avance Físico y Curva S

| HU-07 · SV-02 · Control de Avance y Curva S |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente o supervisor externo, quiero registrar el avance físico diario con evidencia fotográfica. |  |
| Rol | Residencia / Supervisor Externo |
| Descripción |  |
| - El registro de avance diario incluye descripción de actividades y evidencia fotográfica. - El sistema compara el avance acumulado contra el programa de obra. - El sistema genera la gráfica de Curva S (avance programado vs. real). - El sistema muestra el porcentaje de cumplimiento y de atraso. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El registro de avance diario requiere descripción de actividades y al menos una fotografía. |
| CA-02 | La Curva S muestra dos series: avance programado y avance real. |
| CA-03 | El sistema muestra el porcentaje de cumplimiento o atraso del periodo actual. |

| HU-08 · SV-02 · Control de Avance y Curva S |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como Dependencia, quiero ver el avance físico y financiero de mis contratos en una sola vista. |  |
| Rol | Dependencia |
| Descripción |  |
| - La vista agregada muestra, por contrato, el avance físico y el avance financiero. - Permite identificar los contratos con mayor desviación entre ambos avances. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | La vista muestra todos los contratos activos de la Dependencia. |
| CA-02 | Cada contrato muestra su avance físico y su avance financiero. |
| CA-03 | Es posible ordenar los contratos por desviación. |

# ÉPICA 3 — SV-03: Bitácora Electrónica

| HU-09 · SV-03 · Bitácora Electrónica |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente de obra, quiero abrir la bitácora del contrato completando su carátula. |  |
| Rol | Residencia de Obra |
| Descripción |  |
| - El residente completa la carátula de la bitácora: nombre y número de contrato, dependencia, contratista, residente, supervisor y superintendente, y fecha de apertura. - El sistema genera el folio único de la bitácora. - Al confirmarse la apertura, el sistema crea la primera nota (Nota de Apertura) con los datos de la carátula. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | No se pueden crear notas si la bitácora no ha sido abierta. |
| CA-02 | La carátula no puede guardarse con campos obligatorios vacíos. |
| CA-03 | El folio de la bitácora se asigna automáticamente. |
| CA-04 | La Nota de Apertura se genera automáticamente al confirmar la apertura. |

| HU-10 · SV-03 · Bitácora Electrónica |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente, supervisor o superintendente, quiero registrar notas de bitácora para dejar constancia de instrucciones, acuerdos o conceptos terminados. |  |
| Rol | Residencia / Supervisión / Superintendente |
| Descripción |  |
| - Cada nota tiene folio autoasignado, fecha y hora, asunto o tipo, y contenido. - La nota puede vincularse opcionalmente a otro folio existente. - La nota requiere tres firmas: quien la emite y los otros dos actores como enterados. - Una nota firmada por los tres actores queda cerrada. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El folio de la nota se asigna automáticamente y de forma secuencial. |
| CA-02 | La nota requiere asunto, contenido y la firma de quien la emite. |
| CA-03 | Si se vincula a otro folio, el sistema valida que ese folio exista. |
| CA-04 | Una nota con las tres firmas queda cerrada y no admite edición. |

| HU-11 · SV-03 · Bitácora Electrónica |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente, quiero ser notificado cuando los demás actores firmen las notas que emití. |  |
| Rol | Residencia de Obra |
| Descripción |  |
| - El sistema notifica al residente cuando un destinatario firma una nota. - Si una nota queda sin firma completa tras un plazo razonable, el sistema lo señala como posible silencio administrativo. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El residente recibe una notificación cuando un destinatario firma una nota. |
| CA-02 | Si una nota no reúne las tres firmas dentro del plazo, el sistema la marca como pendiente de respuesta. |

| HU-12 · SV-03 · Bitácora Electrónica |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como supervisor externo, quiero registrar minutas de reuniones y eventos de incidencia en la bitácora. |  |
| Rol | Supervisión |
| Descripción |  |
| - La minuta registra fecha, lugar, participantes y contenido de los acuerdos. - La incidencia registra fecha, descripción y evidencia fotográfica del evento. - Desde una incidencia, el supervisor puede generar una nota de bitácora relacionada. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | La minuta requiere fecha, al menos un participante y contenido. |
| CA-02 | La incidencia requiere fecha, descripción y al menos una fotografía. |
| CA-03 | Es posible generar una nota de bitácora a partir de una incidencia. |

| HU-13 · SV-03 · Bitácora Electrónica |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como supervisor o superintendente, quiero buscar y exportar notas de bitácora para vincularlas a estimaciones u otros documentos. |  |
| Rol | Supervisión / Superintendente |
| Descripción |  |
| - La búsqueda permite filtrar por asunto/tipo, fecha y actor. - El usuario puede seleccionar notas y exportarlas. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | Los filtros de asunto/tipo, fecha y actor pueden combinarse. |
| CA-02 | Es posible exportar la selección de notas. |

| HU-14 · SV-03 · Bitácora Electrónica |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como superintendente, quiero registrar en bitácora solicitudes de modificación al proyecto, cambios de procedimiento, solicitudes de convenio modificatorio y avisos de terminación de trabajos. |  |
| Rol | Superintendente |
| Descripción |  |
| - El formulario de nota incluye un catálogo de tipos: solicitud de modificación al proyecto ejecutivo, cambio de procedimiento constructivo, solicitud de convenio modificatorio, aviso de terminación de trabajos, entre otros. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El campo tipo de la nota presenta un catálogo de opciones predefinidas. |

# ÉPICA 4 — SV-04: Convenios Modificatorios

| HU-15 · SV-04 · Convenios Modificatorios |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como superintendente, quiero solicitar un convenio modificatorio de monto, plazo o catálogo de conceptos, con justificación y documentación soporte. |  |
| Rol | Superintendente |
| Descripción |  |
| - La solicitud indica el tipo de modificación, la justificación y la documentación soporte. - El sistema calcula el porcentaje de variación acumulada del contrato. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | La solicitud requiere tipo de modificación, justificación y al menos un documento. |
| CA-02 | El sistema muestra el porcentaje de variación acumulada del contrato. |

| HU-16 · SV-04 · Convenios Modificatorios |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como supervisor externo, quiero revisar la procedencia técnica de una solicitud de convenio modificatorio. |  |
| Rol | Supervisor Externo |
| Descripción |  |
| - El supervisor revisa la solicitud y registra si es procedente o no, con su justificación. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El supervisor puede marcar la solicitud como procedente o no procedente. |
| CA-02 | La decisión requiere una justificación escrita. |

| HU-17 · SV-04 · Convenios Modificatorios |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente de obra, quiero promover ante la Dependencia las solicitudes de convenio ya revisadas por supervisión. |  |
| Rol | Residencia de Obra |
| Descripción |  |
| - El residente visualiza la solicitud y la revisión de supervisión. - El residente promueve la solicitud ante la Dependencia. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | Solo puede promoverse una solicitud que ya tenga revisión de supervisión. |
| CA-02 | Al promoverse, la Dependencia queda notificada. |

| HU-18 · SV-04 · Convenios Modificatorios |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como Dependencia, quiero evaluar y resolver una solicitud de convenio modificatorio, y que el sistema actualice el catálogo, el programa de obra y el monto contratado al aprobarse. |  |
| Rol | Dependencia |
| Descripción |  |
| - La Dependencia evalúa la solicitud y emite resolución: aprobada o rechazada. - Al aprobarse, el sistema actualiza el catálogo de conceptos, el programa de obra y el monto contratado. - La autorización legal se formaliza fuera del sistema. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | La resolución (aprobado o rechazado) queda registrada con fecha y usuario. |
| CA-02 | Al aprobarse, el catálogo, el programa de obra y el monto contratado se actualizan automáticamente. |
| CA-03 | Si se rechaza, el sistema exige un motivo. |

# ÉPICA 5 — SV-05: Entrega-Recepción, Finiquito y Terminación

| HU-19 · SV-05 · Entrega-Recepción |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente de obra, quiero registrar el cierre físico de la obra y el acta de entrega-recepción. |  |
| Rol | Residencia de Obra |
| Descripción |  |
| - El registro de cierre incluye fecha de entrega, observaciones sobre el estado de la obra y estado de las garantías al momento de la entrega. - Se adjunta evidencia documental y fotográfica. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El registro requiere fecha de entrega y al menos un documento o fotografía. |
| CA-02 | El registro incluye el estado de las garantías al momento de la entrega. |

| HU-20 · SV-05 · Finiquito |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como Área Financiera, quiero que el sistema calcule el finiquito consolidando estimaciones pagadas, pendientes, deductivas y retenciones. |  |
| Rol | Área Financiera |
| Descripción |  |
| - El sistema consolida estimaciones pagadas, pendientes, deductivas y retenciones del contrato. - El sistema genera el reporte de finiquito con el monto final. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El consolidado financiero se calcula a partir de la información ya registrada en el sistema. |
| CA-02 | El reporte de finiquito muestra el desglose: pagado, pendiente, deductivas, retenciones y monto final. |

# ÉPICA 6 — SV-06: Alertas y Notificaciones

| HU-21 · SV-06 · Alertas y Notificaciones |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como cualquier usuario del sistema, quiero ver un panel persistente con las alertas relevantes a mi rol. |  |
| Rol | Todos los roles |
| Descripción |  |
| - El panel de alertas muestra únicamente las alertas correspondientes al rol del usuario. - Alertas de estimaciones: plazo del contratista para presentar (6 días) y plazo de revisión de supervisión (día 20). - Alertas de bitácora: notas sin firma o pendientes de registro. - Alertas de garantías próximas a vencer. - Alertas de convenios modificatorios pendientes de resolución. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El panel muestra solo las alertas correspondientes al rol activo. |
| CA-02 | Las alertas de estimaciones indican el plazo correspondiente. |
| CA-03 | Las alertas de bitácora indican la nota pendiente de firma. |
| CA-04 | Las alertas de garantías indican la fecha de vencimiento. |
| CA-05 | Las alertas de convenios indican la solicitud pendiente de resolución. |

# ÉPICA 7 — SV-07: Expediente Digital y Registro de Contrato

| HU-22 · SV-07 · Expediente Digital |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como residente o administrador, quiero registrar un nuevo contrato con su carátula, catálogo de conceptos, programa de obra y garantías. |  |
| Rol | Residencia / Administrador |
| Descripción |  |
| - La carátula incluye número de contrato, tipo, monto contratado, fechas, periodo de estimación, dependencia y contratista. - El catálogo de conceptos incluye clave, descripción, unidad, cantidad, precio unitario e importe; el total del contrato se calcula a partir del catálogo. - El programa de obra registra la distribución de avance por periodo y se actualiza al aprobarse un convenio modificatorio. - Las garantías registran tipo, monto, porcentaje, vigencia y estatus. - El repositorio documental almacena el contrato, los convenios y las actas relacionadas. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El contrato no puede guardarse sin los datos obligatorios de la carátula. |
| CA-02 | El importe total del contrato se calcula como la suma de los importes del catálogo de conceptos. |
| CA-03 | El programa de obra se actualiza al aprobarse un convenio modificatorio. |
| CA-04 | Las garantías muestran su estatus según su vigencia. |

| HU-23 · SV-07 · Expediente Digital |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como Dependencia, quiero consultar el estado financiero de mis contratos activos. |  |
| Rol | Dependencia |
| Descripción |  |
| - El listado muestra, por contrato, el monto contratado, estimado y pagado. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El listado muestra todos los contratos activos de la Dependencia. |
| CA-02 | Cada contrato muestra monto contratado, estimado y pagado. |

| HU-24 · SV-07 · Expediente Digital |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como supervisor externo, quiero acceder al expediente completo del contrato: contrato original, convenios, estimaciones, bitácora y actas. |  |
| Rol | Supervisor Externo |
| Descripción |  |
| - El expediente reúne en una sola vista los datos generales, catálogo, programa de obra, garantías, convenios, estimaciones, bitácora y documentación del contrato. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El supervisor puede consultar todas las secciones del expediente desde una sola pantalla. |
| CA-02 | Los documentos del expediente pueden descargarse. |

# ÉPICA 8 — SV-08: Administración de Actores y Roles

| HU-25 · SV-08 · Administración de Actores y Roles |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como administrador del sistema, quiero gestionar usuarios y asignarles roles por contrato. |  |
| Rol | Administrador del sistema |
| Descripción |  |
| - Roles definidos: Dependencia (consulta global y aprobación de convenios), Supervisión (registro de avance, bitácora, incidencias y revisión de estimaciones), Contratista (presentación de estimaciones, notas de bitácora y consulta de programa), Administrador (alta de usuarios, asignación de roles y configuración de permisos). - Puede implementarse inicialmente mediante scripts administrativos y configuración directa en base de datos. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | Un usuario sin rol asignado no puede acceder a los módulos del sistema. |
| CA-02 | Un usuario solo puede realizar las acciones correspondientes a su rol. |

# ÉPICA 9 — SV-10: Panel Ejecutivo (Dashboard)

| HU-26 · SV-10 · Panel Ejecutivo |  |
| --- | --- |
| Historia de usuario |  |
| Como supervisor, residente o usuario de Dependencia, quiero ver los indicadores clave del contrato en un panel ejecutivo. |  |
| Rol | Residencia / Supervisión / Dependencia |
| Descripción |  |
| - El panel muestra avance físico real vs. programado, monto ejercido vs. contratado, estimaciones pendientes, convenios activos, garantías próximas a vencer y alertas críticas. - La Dependencia puede ver una vista agregada de todos sus contratos. |  |
| Criterios de aceptación |  |
| CA-01 | El panel muestra el avance físico real y programado del periodo actual. |
| CA-02 | El panel muestra el monto ejercido frente al monto contratado. |
| CA-03 | El panel muestra el número de estimaciones pendientes y los convenios activos. |
| CA-04 | El panel muestra las garantías próximas a vencer. |
| CA-05 | La vista de Dependencia muestra el listado de contratos con sus indicadores. |